| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 28/02/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL RIESGO | CATEGORÍA | RIESGO | PRIORIDAD | IMPACTO |  |  |  | PROBABILIDAD | INTERESADO(FUENTE) | RESPONSABLES |  | PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ALCANCE | TIEMPO | COSTES | CALIDAD |  |  | SEGUIMIENTO | RESPUESTA |  |
| R-01 | Técnicos | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema. | Alta | 7 | 9 | 7 | 8 | 60% | Equipo Desarrollo | Desarrollador | Seguimiento semanal en reuniones técnicas del equipo de desarrollo | Mitigar: Revisar configuraciones con tabla de especificaciones, documentación de las dependencias y ejecutar el juego. |
| R-02 | Alcance | Cambios en requisitos no documentados. | Media | 8 | 7 | 6 | 7 | 50% | Equipo Desarrollo | Equipo Desarrollo | Revisión semanal | Evitar/Mitigar: Mantener registro de cambios. |
| R-03 | Recursos | Baja disponibilidad de trabajadores clave. | Muy Alta | 8 | 9 | 7 | 7 | 70% | Equipo Desarrollo | Equipo Desarrollo | Revisión semanal de carga y presencia. | Mitigar/Aceptar: Redistribuir tareas; documentación compartida; formar a más de una persona por módulo. |
| R-04 | Cronograma | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint. | Media | 8 | 10 | 5 | 6 | 40% | Equipo Desarrollo | Equipo Desarrollo | Control de avance por hito | Mitigar/Transferir: Ajustar alcance del sprint. |
| R-05 | Calidad | Defectos críticos no detectados en pruebas. | Baja | 5 | 7 | 4 | 9 | 30% | Equipo Desarrollo | Equipo Desarrollo | Supervisión diaria durante la fase de pruebas. | Mitigar: Ejecutar pruebas de regresión; revisar criterios de aceptación. |
| R-06 | Comunicación | Falta de alineación entre el equipo. | Baja | 7 | 6 | 6 | 8 | 20% | Equipo Desarrollo | Equipo Desarrollo | Revisión en reuniones de control de comunicaciones. | Mitigar: Usar actas de reunión; canales oficiales (Teams, Drive). |
| R-07 | Técnicos | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas. | Muy Baja | 6 | 7 | 7 | 2 | 10% | Equipo Desarrollo | Desarrollador | Seguimiento en revisión de commits semanales. | Mitigar: Establecer flujo de trabajo con ramas protegidas y revisión por pares. |