| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 04/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | ROL |
| Alejandro de los Reyes Pérez | Director del proyecto |

TÍTULO

Priorización de las tareas del nivel final

| TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Ajuste en el cronograma | Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del nivel final que no han sido acabadas (A91, A96, A100, A102, A103, A104) | Debido a la disponibilidad limitada de algunos miembros del equipo, no fue posible finalizar todas las actividades relacionadas con el nivel final a tiempo. |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

El cambio no afecta al alcance del proyecto, ya que la funcionalidad sigue estando planificada y se completará en el siguiente sprint.

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| Si no se aprueba el cambio, el cronograma del proyecto no reflejaría el estado real del trabajo, lo que podría generar inconsistencias en la planificación y seguimiento del progreso. | Posible sobrecarga de trabajo en el Sprint 4. Riesgo de retrasos en tareas posteriores si la actividad requiere más tiempo del estimado. |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

| APROBADO | ✓ | RECHAZADO |  | ID | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| JUSTIFICACIÓN | ACCIONES A REALIZAR |
| --- | --- |
| Se aprueba el cambio para mantener el cronograma alineado con el progreso real del desarrollo. | Las tareas del nivel final que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint. |