| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 13/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL INCIDENTE | FECHA DE OCURRENCIA | CATEGORÍA | INCIDENTE / PROBLEMA | INVOLUCRADOS | IMPACTO | URGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13/04/2026 | Cronograma | Durante el desarrollo del segundo sprint, el equipo no logró completar la actividad A63 debido a motivos externos. | Equipo de desarrollo | Alto | Muy alta |
| 2 | 13/04/2026 | Cronograma | Durante el desarrollo del segundo sprint, el equipo no logró completar la actividad A68 debido a motivos externos. | Equipo de desarrollo | Alto | Muy alta |
| 2 | 13/04/2026 | Cronograma | Durante el desarrollo del segundo sprint, el equipo no logró completar la actividad A94 debido a motivos externos. | Equipo de desarrollo | Alto | Muy alta |

| ID DEL INCIDENTE | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | FECHA DE SOLUCIÓN | ACCIONES TOMADAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alejandro de los Reyes Pérez | 14/04/2026 | Resuelto | 13/04/2026 | Se modificó el cronograma en MSProject pasando la actividad A63 al sprint 3. |  |
| 2 | Alejandro de los Reyes Pérez | 14/04/2026 | Resuelto | 13/04/2026 | Se modificó el cronograma en MSProject pasando la actividad A68 al sprint 3. |  |
| 3 | Alejandro de los Reyes Pérez | 14/04/2026 | Resuelto | 13/04/2026 | Se modificó el cronograma en MSProject pasando la actividad A94 al sprint 3. |  |