| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 04/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL INCIDENTE | FECHA DE OCURRENCIA | CATEGORÍA | INCIDENTE / PROBLEMA | INVOLUCRADOS | IMPACTO | URGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 04/05/2026 | Cronograma | Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con el nivel final debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Equipo de desarrollo | Alto | Muy alta |
| 2 | 04/05/2026 | Cronograma | Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con el arte debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Equipo de desarrollo | Alto | Muy alta |

| ID DEL INCIDENTE | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | FECHA DE SOLUCIÓN | ACCIONES TOMADAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alejandro de los Reyes Pérez | 04/05/2026 | Resuelto | 04/05/2026 | Las tareas del nivel final que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint. |  |
| 2 | Alejandro de los Reyes Pérez | 04/05/2026 | Resuelto | 04/05/2026 | Las tareas del arte definitivo que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint. |  |