| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 13/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | ROL |
| Alejandro de los Reyes Pérez | Director del proyecto |

TÍTULO

Cambio en el cronograma para la finalización de la actividad A94

| TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Ajuste en el cronograma | Se solicita trasladar la actividad A94: Implementar tilemap del nivel 2 del sprint 2 al sprint 3, debido a que no fue posible completarla dentro del tiempo planificado del sprint 2. | Debido a la complejidad del resto de actividades del sprint 2 y la disponibilidad limitada de algunos miembros del equipo, no fue posible finalizar la actividad dentro del sprint planificado. |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

El cambio no afecta al alcance del proyecto, ya que la funcionalidad sigue estando planificada y se completará en el siguiente sprint.

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| Si no se aprueba el cambio, el cronograma del proyecto no reflejaría el estado real del trabajo, lo que podría generar inconsistencias en la planificación y seguimiento del progreso. | Posible sobrecarga de trabajo en el Sprint 3. Riesgo de retrasos en tareas posteriores si la actividad requiere más tiempo del estimado. |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

| APROBADO | ✓ | RECHAZADO |  | ID | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| JUSTIFICACIÓN | ACCIONES A REALIZAR |
| --- | --- |
| Se aprueba el cambio para mantener el cronograma alineado con el progreso real del desarrollo. | Actualizar el cronograma del proyecto trasladando la actividad A94 al sprint 3 y ajustar la planificación de tareas del siguiente sprint. |