| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 27/02/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | ID PAQUETE DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Redactar Game Design Document | Elaborar el documento completo de diseño del videojuego, incluyendo historia, mecánicas, progresión, enemigos, sistema de poderes, interfaz y estilo artístico, asegurando coherencia global. | 1.1.1 |
| A2 | Revisión y validación final del documento | Revisar el GDD en profundidad, corregir inconsistencias, validar decisiones técnicas y aprobar la versión final como referencia oficial del desarrollo. | 1.1.1 |
| A3 | Redactar plan de dirección del proyecto | Elaborar la planificación general del proyecto, incluyendo alcance, objetivos, cronograma, recursos, presupuesto, gestión de riesgos y criterios de seguimiento y control. Su finalidad es establecer el marco de gestión que guiará la ejecución y asegurará el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 1.1.2 |
| A4 | Redactar plan de gestión de requisitos | Redactar un documento que define los procesos para identificar, analizar, documentar, priorizar, validar y controlar los requisitos del proyecto. | 1.1.3 |
| A5 | Redacción del registro de requisitos | Análisis exhaustivo de las necesidades de los usuarios y transformación en un listado formal de requisitos funcionales y no funcionales, documentados con criterios de aceptación claros, priorizados mediante técnicas como MoSCoW y organizados en un registro trazable que servirá como referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto. | 1.1.3 |
| A6 | Elaboración de la matriz de requisitos y seguimiento | Creación y mantenimiento de una matriz de trazabilidad bidireccional que vincula sistemáticamente cada requisito con sus entregables correspondientes, características del producto, fuentes de origen y criterios de validación, asegurando la cobertura completa y el cumplimiento verificable de todos los requisitos. | 1.1.3 |
| A7 | Redactar enunciado del alcance | Redactar un documento que detalla el trabajo que debe realizarse para entregar los productos del proyecto, incluyendo los objetivos, entregables principales, criterios de aceptación y exclusiones. Sirve de base para definir el alcance detallado. | 1.1.4 |
| A8 | Redactar plan de gestión del alcance | Redactar un documento que establece los procedimientos para definir, validar y controlar el alcance del proyecto. | 1.1.4 |
| A9 | Redactar plan de gestión de costes | Realizar la estimación, planificación y control del presupuesto del proyecto, incluyendo la identificación de recursos necesarios y el seguimiento de los costes para asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto establecido. | 1.1.5 |
| A10 | Redactar plan de gestión del cronograma | Elaborar la planificación temporal del proyecto, definiendo actividades, secuencias, duraciones e hitos, así como en el seguimiento del avance para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos. | 1.1.6 |
| A11 | Redactar plan de gestión de riesgos | Redactar un documento en el que se identifiquen los procesos para la detección, análisis, planificación de respuesta y monitoreo de riesgos. Su objetivo es minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades a lo largo del ciclo de vida del proyecto. | 1.1.7 |
| A12 | Redacción del registro de riesgos | Identificación proactiva, análisis cualitativo y documentación estructurada de todos los eventos inciertos que podrían afectar positiva o negativamente a los objetivos del proyecto, describiendo causas raíz, impactos potenciales cuantificados, probabilidades de ocurrencia y estableciendo un sistema de monitoreo continuo | 1.1.7 |
| A13 | Redactar plan de gestión de calidad | Definir los estándares y criterios de calidad del proyecto, así como a establecer actividades de aseguramiento y control que permitan verificar que los entregables cumplen los requisitos definidos. | 1.1.8 |
| A14 | Redacción del registro de incidencias | Documentar todas las incidencias ocurridas durante la ejecución del proyecto, proporcionando una descripción de esta. | 1.1.9 |
| A15 | Redacción del registro de decisiones | Registrar de forma sistemática todas las decisiones tomadas durante el proyecto, incluyendo su justificación, responsables y fecha, para asegurar la trazabilidad y facilitar el seguimiento. | 1.1.9 |
| A16 | Redacción del registro de cambios | Documentar todas las solicitudes de cambio en el alcance que se hayan recibido a lo largo de la fase de ejecución del proyecto. Se proporcionará una descripción detallada de la solicitud, un análisis de las partes afectas y su impacto en ellas, la fuente de la solicitud y la resolución de la misma (aceptada o denegada). | 1.1.9 |
| A17 | Reuniones internas del equipo | Realizar reuniones periódicas entre los miembros del equipo de desarrollo con el objetivo de coordinar tareas, revisar el progreso de las actividades planificadas, identificar posibles bloqueos o problemas técnicos y asegurar una comunicación fluida entre los integrantes, facilitando la toma de decisiones y la correcta distribución del trabajo. | 1.1.9 |
| A18 | Reuniones con el tutor | Mantener reuniones de seguimiento con el tutor del proyecto para presentar avances del desarrollo, resolver dudas técnicas o metodológicas y recibir orientación sobre el enfoque del trabajo, garantizando que el proyecto se mantenga alineado con los objetivos académicos y los requisitos establecidos. | 1.1.9 |
| A19 | Sprint Reviews | Realizar sesiones de revisión al final de cada sprint con el objetivo de presentar las funcionalidades implementadas durante el periodo de desarrollo, evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos planificados y recoger feedback que permita mejorar el producto y ajustar la planificación de los siguientes ciclos de trabajo. | 1.1.9 |
| A20 | Definir atributos y habilidades base del jugador | Establecer los valores iniciales que determinarán el rendimiento del personaje durante la partida, como puntos de vida máximos, velocidad de desplazamiento, fuerza de ataque, resistencia al daño y posibles atributos secundarios. Estos valores deben equilibrarse cuidadosamente para garantizar una experiencia progresiva adecuada, evitando que el jugador resulte demasiado débil o excesivamente poderoso en las primeras fases del juego. | 2.1.1 |
| A21 | Especificar acciones disponibles | Identificar y documentar todas las acciones que el jugador podrá realizar, incluyendo movimientos básicos, acciones ofensivas, defensivas y habilidades especiales. Además, se detallarán las condiciones de activación, restricciones temporales y posibles combinaciones entre acciones, asegurando coherencia mecánica dentro del sistema general del juego. | 2.1.1 |
| A22 | Definir de interacciones posibles con el entorno | Describir cómo el jugador interactúa con plataformas, enemigos, trampas, objetos coleccionables y elementos dinámicos del escenario. Se deben definir las reglas de colisión, activación de eventos y consecuencias derivadas de cada interacción para evitar comportamientos inconsistentes. | 2.1.1 |
| A23 | Establecer limitaciones | Determinar las restricciones técnicas que afectan al personaje, como gravedad aplicada, velocidad máxima, altura de salto, fricción en superficies y límites del mapa. Estas limitaciones garantizan una experiencia de juego controlada y coherente con las físicas definidas. | 2.1.1 |
| A24 | Implementar movimiento lateral | Desarrollar el sistema de desplazamiento horizontal aplicando aceleración progresiva y desaceleración natural, de forma que el movimiento resulte fluido y responsivo. También se gestionarán las colisiones con obstáculos y límites del escenario. | 2.1.2 |
| A25 | Implementar salto | Programar la mecánica de salto considerando fuerza inicial, efecto de la gravedad y control de altura variable según la duración de la pulsación. Se deben validar correctamente las condiciones de salto desde el suelo. | 2.1.2 |
| A26 | Implementar doble salto | Añadir una segunda acción de salto ejecutable únicamente mientras el jugador esté en el aire. Esta mecánica deberá incluir validaciones para impedir su uso ilimitado y mantener el equilibrio del diseño. | 2.1.2 |
| A27 | Implementar dash | Desarrollar un impulso rápido en la dirección indicada que permita esquivar ataques o superar obstáculos. El dash incluirá limitaciones de duración y tiempo de reutilización para evitar abusos. | 2.1.2 |
| A28 | Implementar ataque cuerpo a cuerpo | Programar la acción ofensiva principal del jugador, sincronizando animación, activación del área de impacto y temporización adecuada para evitar ataques continuos sin restricción. | 2.1.3 |
| A29 | Implementar deteccion de impactos | Desarrollar el sistema de colisiones que permita detectar cuándo el área de ataque entra en contacto con un enemigo, asegurando precisión en el cálculo del impacto. | 2.1.3 |
| A30 | Integrar con sistema de daño | Conectar la detección de impacto con la reducción de puntos de vida del enemigo, incluyendo posibles efectos adicionales como retroceso o animación de daño. | 2.1.3 |
| A31 | Implementar sistema de cambio de poderes | Desarrollar una estructura modular que permita alternar entre diferentes poderes activos, garantizando que solo uno esté operativo a la vez y gestionando correctamente su activación y desactivación. | 2.1.4 |
| A32 | Implementar poder de velocidad | Programar un aumento temporal de la velocidad del jugador que modifique dinámicamente sus parámetros de movimiento, incluyendo control de duración y posibles efectos visuales. | 2.1.4 |
| A33 | Implementar poder de fuerza | Aumentar temporalmente el daño infligido por los ataques del jugador, ajustando el cálculo del daño dentro del sistema de combate. | 2.1.4 |
| A34 | Implementar poder de escudo | Desarrollar un sistema defensivo que absorba o reduzca el daño recibido durante un tiempo limitado, incluyendo indicadores visuales que informen de su activación. | 2.1.4 |
| A35 | Implementar sistema de salud | Crear la estructura de datos que almacene la vida actual y máxima del jugador, incluyendo funciones para su modificación y consulta desde otros sistemas. | 2.1.5 |
| A36 | Implementar sistema de daño infligido | Definir cómo el jugador pierde puntos de vida al recibir impactos, asegurando correcta comunicación con enemigos y trampas. | 2.1.5 |
| A37 | Implementar invulnerabilidad temporal | Tras recibir daño, se activará un periodo breve durante el cual el jugador no podrá ser herido nuevamente, evitando acumulación instantánea de impactos | 2.1.5 |
| A38 | Implementar muerte y reaparición | Desarrollar la secuencia de muerte del personaje, incluyendo animación, reinicio del estado y reaparición en el último punto de control activado. | 2.1.5 |
| A39 | Crear sprite base del jugador | Diseñar el modelo visual principal del personaje jugable respetando el estilo artístico global del videojuego, definiendo paleta de colores y nivel de detalle, así como su correcta alineación con la hitbox para garantizar coherencia entre representación gráfica y sistema de colisiones, optimizando además el formato para su integración eficiente en el motor de juego. | 2.1.6 |
| A40 | Animar estado de reposo | Crear una animación cíclica fluida que se reproduzca cuando el jugador no realiza acciones, incorporando movimientos sutiles que aporten dinamismo y personalidad al personaje sin alterar su posición real ni su hitbox, ajustando número de fotogramas y velocidad de reproducción para mantener coherencia con el ritmo general del juego. | 2.1.6 |
| A41 | Animar movimientos | Desarrollar la secuencia animada asociada al desplazamiento lateral del personaje, asegurando que transmita sensación de fluidez, peso y velocidad, sincronizando los fotogramas con la velocidad real del sistema de movimiento y garantizando transiciones suaves entre estados como reposo y desplazamiento. | 2.1.6 |
| A42 | Animar ataques | Crear la animación correspondiente a la acción ofensiva del jugador, definiendo claramente las fases de preparación, impacto y recuperación, sincronizando el momento exacto de activación de la hitbox con el fotograma de impacto y asegurando que la animación respete las restricciones mecánicas establecidas en el sistema de combate. | 2.1.6 |
| A43 | Animar recepción de daño | Desarrollar la secuencia visual que representa la recepción de daño por parte del jugador, incorporando efectos como retroceso, cambios temporales de color o parpadeo para indicar vulnerabilidad, y sincronizándola correctamente con el sistema de invulnerabilidad temporal y la lógica de interrupción de acciones. | 2.1.6 |
| A44 | Crear variantes según poderes | Diseñar modificaciones visuales del personaje que reflejen de forma clara e inmediata el poder actualmente activo, mediante cambios de color, efectos gráficos o elementos adicionales, asegurando coherencia estética, correcta integración con las animaciones existentes y sincronización precisa con la activación lógica del poder. | 2.1.6 |
| A45 | Diseñar enemigos de cada nivel | Definir las distintas tipologías de enemigos que aparecerán en cada nivel del videojuego, estableciendo sus características diferenciadoras en términos de rol (ofensivo, defensivo, móvil, estático), nivel de amenaza y coherencia con la ambientación, asegurando que su diseño contribuya a la progresión de dificultad y a la variedad jugable a lo largo de la experiencia. | 2.2.1 |
| A46 | Especificar comportamientos | Especificar los patrones de comportamiento fundamentales de cada tipo de enemigo, tales como patrullaje, persecución del jugador, ataque a corta o larga distancia, espera activa o activación por proximidad, detallando las condiciones de transición entre estados para garantizar coherencia dentro del sistema de inteligencia artificial. | 2.2.1 |
| A47 | Definir estadísticas base | Determinar los valores base de atributos como puntos de vida, daño infligido, velocidad de desplazamiento, rango de detección y frecuencia de ataque, equilibrándolos en función del momento de aparición dentro del juego y del nivel de progresión del jugador, con el objetivo de mantener un desafío constante y ajustado. | 2.2.1 |
| A48 | Implementar detección del jugador | Desarrollar el sistema que permita a los enemigos identificar la presencia del jugador dentro de un rango determinado, utilizando mecanismos como detección por distancia, línea de visión o colisión con áreas de activación, asegurando que la activación del comportamiento ofensivo se produzca de manera coherente y optimizada en términos de rendimiento. | 2.2.2 |
| A49 | Implementar movimiento | Implementar el desplazamiento automático de los enemigos según los patrones definidos en el diseño conceptual, como patrullaje entre puntos, seguimiento del jugador o movimiento fijo en un área concreta, garantizando una integración correcta con el sistema de físicas y colisiones del entorno. | 2.2.2 |
| A50 | Implementar ataques | Programar la lógica de activación del ataque cuando el jugador se encuentre dentro del rango efectivo, definiendo temporización, frecuencia de ataque y posibles tiempos de recuperación, asegurando que el comportamiento ofensivo sea predecible pero desafiante. | 2.2.2 |
| A51 | Implementar gestión de estados | Implementar una máquina de estados que controle las distintas fases de comportamiento del enemigo (reposo, patrullaje, persecución, ataque, daño y muerte), definiendo claramente las condiciones de transición entre estados para garantizar coherencia lógica y evitar comportamientos erráticos. | 2.2.2 |
| A52 | Implementar sistemas de spawn de enemigos | Configurar los puntos y condiciones de aparición de los enemigos dentro del nivel, definiendo si su activación es automática, dependiente de la proximidad del jugador o ligada a eventos específicos, asegurando un control adecuado del ritmo de juego y del rendimiento del sistema. | 2.2.3 |
| A53 | Implementar despawn automático de enemigos | Desarrollar el sistema que gestione la desaparición de enemigos cuando son derrotados o cuando abandonan el área activa del nivel, liberando recursos del sistema y evitando acumulación innecesaria de entidades en memoria. | 2.2.3 |
| A54 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 1 | Configurar los puntos de vida y daño de los enemigos del primer nivel para ofrecer un desafío moderado acorde a las capacidades básicas del jugador en las primeras fases del juego. | 2.2.4 |
| A55 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 2 | Configurar los puntos de vida y daño de los enemigos del segundo nivel para ofrecer un desafío moderado acorde a las capacidades del jugador. | 2.2.4 |
| A56 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 3 | Configurar los puntos de vida y daño de los enemigos del tercer nivel para ofrecer un desafío moderado acorde a las capacidades del jugador. | 2.2.4 |
| A57 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel final | Configurar los puntos de vida y daño de los enemigos del nivel final para ofrecer un desafío moderado acorde a las capacidades del jugador. | 2.2.4 |
| A58 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 1 | Diseñar la representación visual de los enemigos correspondientes al primer nivel, definiendo su silueta, proporciones, paleta de colores y nivel de detalle de forma coherente con la ambientación inicial del juego, asegurando además que su diseño permita una identificación clara de su rol y nivel de amenaza. | 2.2.5 |
| A59 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 2 | Diseñar la representación visual de los enemigos correspondientes al segundo nivel, definiendo su silueta, proporciones, paleta de colores y nivel de detalle de forma coherente con la ambientación inicial del juego, asegurando además que su diseño permita una identificación clara de su rol y nivel de amenaza. | 2.2.5 |
| A60 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 3 | Diseñar la representación visual de los enemigos correspondientes al tercer nivel, definiendo su silueta, proporciones, paleta de colores y nivel de detalle de forma coherente con la ambientación inicial del juego, asegurando además que su diseño permita una identificación clara de su rol y nivel de amenaza. | 2.2.5 |
| A61 | Crear sprites y animar enemigos de nivel final | Diseñar la representación visual de los enemigos correspondientes al nivel final, definiendo su silueta, proporciones, paleta de colores y nivel de detalle de forma coherente con la ambientación inicial del juego, asegurando además que su diseño permita una identificación clara de su rol y nivel de amenaza. | 2.2.5 |
| A62 | Definir patrones de ataque base de Umbra | Definir el comportamiento inicial del jefe evolutivo, estableciendo sus patrones de ataque, ritmo de combate, movimientos característicos y mecánicas diferenciadoras respecto a los enemigos básicos, asegurando que el enfrentamiento resulte único y estratégico dentro de la experiencia de juego. | 2.3.1 |
| A63 | Implementar recompensas tras derrota de Umbra | Establecer las mejoras, habilidades desbloqueadas o progresos narrativos que el jugador obtendrá al derrotar al jefe, garantizando que la recompensa sea proporcional al nivel de dificultad y contribuya significativamente a la progresión del juego. | 2.3.1 |
| A64 | Desarrollar modelo de IA para aprendizaje | Desarrollar la lógica inicial de comportamiento del jefe, programando sus movimientos, selección de ataques, tiempos de espera y condiciones de activación, integrando una máquina de estados que permita gestionar correctamente las distintas acciones durante el combate y garantizando coherencia con el sistema general de físicas y colisiones del juego. | 2.3.2 |
| A65 | Implementar modelo en la toma de decisiones | Diseñar e implementar un sistema de comportamiento dinámico que permita a Umbra modificar su estrategia en función del desempeño del jugador, analizando variables como daño recibido, tiempo de combate o patrones repetitivos del jugador, con el objetivo de aumentar la complejidad del enfrentamiento y evitar estrategias excesivamente predecibles. | 2.3.2 |
| A66 | Implementar modificación de atributos | Implementar un mecanismo que incremente gradualmente la capacidad ofensiva del jefe a medida que avanza el combate o se activan nuevas fases, ajustando los valores de daño y frecuencia de ataque para intensificar la presión sobre el jugador. | 2.3.3 |
| A67 | Implementar cambio de comportamiento | Desarrollar un sistema que modifique los atributos defensivos de Umbra, como puntos de vida o reducción de daño recibido, en función de su estado evolutivo, asegurando que cada fase represente un desafío mayor y diferenciado. | 2.3.3 |
| A68 | Implementar condiciones de activación | Programar transiciones entre distintas fases del combate que alteren los patrones de ataque, velocidad de movimiento o habilidades disponibles del jefe, definiendo claramente las condiciones de activación de cada fase y garantizando una transición fluida tanto a nivel lógico como visual. | 2.3.3 |
| A69 | Crear Sprite base de Umbra | Crear la representación visual inicial del jefe evolutivo, definiendo su identidad gráfica, proporciones, silueta y estilo acorde a su rol central dentro del juego, asegurando que su diseño transmita claramente su importancia y nivel de amenaza. | 2.3.4 |
| A70 | Crear variantes evolutivas | Desarrollar una versión visual alternativa que represente la transformación del jefe durante el combate, incorporando cambios perceptibles en estructura, tamaño, colores o efectos gráficos que refuercen la sensación de evolución y aumento de poder. | 2.3.4 |
| A71 | Animar ataques, daño y derrota | Crear las animaciones asociadas a todas sus acciones relevantes (movimiento, ataques, recepción de daño, transición de fase y derrota), sincronizándolas con la lógica de la IA y los momentos clave del combate para garantizar coherencia visual, claridad en el feedback al jugador y correcta integración técnica en el motor de juego. | 2.3.4 |
| A72 | Definir patrones del Guardian de Hielo | Diseñar los patrones de comportamiento del Guardián de Hielo estableciendo su lógica de ataque, ritmo de combate y mecánicas específicas, definiendo las secuencias de habilidades que generen un enfrentamiento estratégico centrado en la gestión del movimiento del jugador. | 2.4.1 |
| A73 | Definir patrones del Coloso de Ceniza | Diseñar los patrones de comportamiento del Coloso de Ceniza estableciendo su lógica de ataque, ritmo de combate y mecánicas específicas, definiendo las secuencias de habilidades que generen un enfrentamiento estratégico centrado en la gestión del movimiento del jugador. | 2.4.1 |
| A74 | Definir patrones de la Tempestad Dorada | Diseñar los patrones de comportamiento de la Tempestad Dorada estableciendo su lógica de ataque, ritmo de combate y mecánicas específicas, definiendo las secuencias de habilidades que generen un enfrentamiento estratégico centrado en la gestión del movimiento del jugador. | 2.4.1 |
| A75 | Definir patrones del Vacío | Diseñar los patrones de comportamiento del Vacío estableciendo su lógica de ataque, ritmo de combate y mecánicas específicas, definiendo las secuencias de habilidades que generen un enfrentamiento estratégico centrado en la gestión del movimiento del jugador. | 2.4.1 |
| A76 | Implementar al Guardian de Hielo | Desarrollar la implementación técnica completa del Guardián de Hielo integrando su máquina de estados, ataques definidos, detección del jugador, gestión de colisiones y sincronización con animaciones, garantizando estabilidad del sistema y coherencia entre diseño conceptual y comportamiento real en el motor de juego. | 2.4.2 |
| A77 | Implementar al Coloso de Ceniza | Desarrollar la implementación técnica completa del Coloso de Ceniza integrando su máquina de estados, ataques definidos, detección del jugador, gestión de colisiones y sincronización con animaciones, garantizando estabilidad del sistema y coherencia entre diseño conceptual y comportamiento real en el motor de juego. | 2.4.2 |
| A78 | Implementar a la Tempestad Dorada | Desarrollar la implementación técnica completa de la Tempestad Dorada integrando su máquina de estados, ataques definidos, detección del jugador, gestión de colisiones y sincronización con animaciones, garantizando estabilidad del sistema y coherencia entre diseño conceptual y comportamiento real en el motor de juego. | 2.4.2 |
| A79 | Implementar al Vacío | Desarrollar la implementación técnica completa del Vacío integrando su máquina de estados, ataques definidos, detección del jugador, gestión de colisiones y sincronización con animaciones, garantizando estabilidad del sistema y coherencia entre diseño conceptual y comportamiento real en el motor de juego. | 2.4.2 |
| A80 | Implementar zonas de vulnerabilidad del Guardian de Hielo | Desarrollar el sistema de hitboxes específicas que determinen momentos o áreas concretas donde el Guardián de Hielo pueda recibir daño aumentado, definiendo condiciones de activación vinculadas a animaciones o finalización de ataques para fomentar el combate estratégico. | 2.4.3 |
| A81 | Implementar zonas de vulnerabilidad del Coloso de Ceniza | Desarrollar el sistema de hitboxes específicas que determinen momentos o áreas concretas donde el Colos de Ceniza pueda recibir daño aumentado, definiendo condiciones de activación vinculadas a animaciones o finalización de ataques para fomentar el combate estratégico. | 2.4.3 |
| A82 | Implementar zonas de vulnerabilidad de la Tempestad Dorada | Desarrollar el sistema de hitboxes específicas que determinen momentos o áreas concretas donde la Tempestad Dorada pueda recibir daño aumentado, definiendo condiciones de activación vinculadas a animaciones o finalización de ataques para fomentar el combate estratégico. | 2.4.3 |
| A83 | Crear sprite y animaciones del Guardian de Hielo | Diseñar el apartado visual completo del Guardián de Hielo incluyendo sprite base, animaciones de movimiento, ataque y derrota, garantizando coherencia con su temática helada y correcta integración técnica con el sistema de estados. | 2.4.4 |
| A84 | Crear sprite y animaciones del Coloso de Ceniza | Diseñar el apartado visual completo del Coloso de Ceniza incluyendo sprite base, animaciones de movimiento, ataque y derrota, garantizando coherencia con su temática de fuego y correcta integración técnica con el sistema de estados. | 2.4.4 |
| A85 | Crear sprite y animaciones de la Tempestad Dorada | Diseñar el apartado visual completo de la Tempestad Dorada incluyendo sprite base, animaciones de movimiento, ataque y derrota, garantizando coherencia con su temática eléctrica y correcta integración técnica con el sistema de estados. | 2.4.4 |
| A86 | Crear sprite y animaciones del Vacío | Diseñar el apartado visual completo del Vacío incluyendo sprite base, animaciones de movimiento, ataque y derrota, garantizando coherencia con su temática oscura y correcta integración técnica con el sistema de estados. | 2.4.4 |
| A87 | Diseñar layout del nivel tutorial | Definir la estructura espacial del nivel tutorial estableciendo distribución de plataformas, zonas seguras, obstáculos y primeros enemigos, con el objetivo de introducir progresivamente las mecánicas básicas del juego, guiando al jugador mediante un diseño intuitivo que favorezca el aprendizaje sin sobrecargar la experiencia inicial. | 2.5.1 |
| A88 | Diseñar layout del nivel 1 | Diseñar la disposición general del primer nivel formal del juego, equilibrando exploración, combate y secciones de dificultad moderada, asegurando coherencia con la progresión tras el tutorial e introduciendo nuevos elementos sin romper la curva de aprendizaje. | 2.5.1 |
| A89 | Diseñar layout del nivel 2 | Planificar la estructura del segundo nivel incrementando la complejidad del entorno mediante mayor densidad de enemigos, variaciones verticales y obstáculos adicionales, buscando una experiencia más desafiante que exija dominio de las mecánicas previamente aprendidas. | 2.5.1 |
| A90 | Diseñar layout del nivel 3 | Definir un diseño espacial más exigente que combine plataformas complejas, trampas y zonas de combate estratégicas, integrando rutas alternativas o secciones de mayor precisión para aumentar la intensidad y variedad jugable. | 2.5.1 |
| A91 | Diseñar layout del nivel final | Diseñar la estructura del nivel final del juego asegurando una progresión hacia el enfrentamiento final, incorporando secciones de alta dificultad, preparación previa al jefe y una disposición espacial que genere tensión. | 2.5.1 |
| A92 | Implementar tilemap del nivel tutorial | Construir el mapa jugable del tutorial utilizando el sistema de tiles del motor, ajustando colisiones, límites y capas visuales para asegurar estabilidad técnica y fidelidad respecto al diseño conceptual. | 2.5.2 |
| A93 | Implementar tilemap del nivel 1 | Construir el mapa jugable del nivel 1 utilizando el sistema de tiles del motor, ajustando colisiones, límites y capas visuales para asegurar estabilidad técnica y fidelidad respecto al diseño conceptual. | 2.5.2 |
| A94 | Implementar tilemap del nivel 2 | Construir el mapa jugable del nivel 2 utilizando el sistema de tiles del motor, ajustando colisiones, límites y capas visuales para asegurar estabilidad técnica y fidelidad respecto al diseño conceptual. | 2.5.2 |
| A95 | Implementar tilemap del nivel 3 | Construir el mapa jugable del nivel 3 utilizando el sistema de tiles del motor, ajustando colisiones, límites y capas visuales para asegurar estabilidad técnica y fidelidad respecto al diseño conceptual. | 2.5.2 |
| A96 | Implementar tilemap del nivel final | Construir el mapa jugable del nivel final utilizando el sistema de tiles del motor, ajustando colisiones, límites y capas visuales para asegurar estabilidad técnica y fidelidad respecto al diseño conceptual. | 2.5.2 |
| A97 | Colocar enemigos del nivel 1 | Distribuir estratégicamente los enemigos del primer nivel dentro del escenario, considerando ritmo de aparición, dificultad progresiva y equilibrio entre exploración y combate. | 2.5.3 |
| A98 | Colocar enemigos del nivel 2 | Distribuir estratégicamente los enemigos del segundo nivel dentro del escenario, considerando ritmo de aparición, dificultad progresiva y equilibrio entre exploración y combate. | 2.5.3 |
| A99 | Colocar enemigos del nivel 3 | Distribuir estratégicamente los enemigos del tercer nivel dentro del escenario, considerando ritmo de aparición, dificultad progresiva y equilibrio entre exploración y combate. | 2.5.3 |
| A100 | Colocar enemigos del nivel final | Distribuir estratégicamente los enemigos del nivel final dentro del escenario, considerando ritmo de aparición, dificultad progresiva y equilibrio entre exploración y combate. | 2.5.3 |
| A101 | Configurar triggers de jefes | Implementar y configurar los eventos de activación que inician los combates contra jefes, definiendo condiciones como entrada a zonas específicas, cierre de puertas o activación de cinemáticas, garantizando sincronización con sistemas de audio y animación. | 2.5.3 |
| A102 | Implementar trampas | Desarrollar elementos interactivos dañinos como pinchos, proyectiles automáticos o mecanismos móviles, configurando su activación, temporización y detección de colisiones con el jugador. | 2.5.4 |
| A103 | Implementar plataformas especiales | Programar plataformas con comportamientos diferenciados como movimiento automático, desaparición temporal o activación por presión, integrándolas correctamente con el sistema de físicas. | 2.5.4 |
| A104 | Implementar zonas de muerte instantánea | Configurar áreas del escenario que provoquen la eliminación inmediata del jugador al entrar en contacto, gestionando reinicios de posición y penalizaciones correspondientes. | 2.5.4 |
| A105 | Diseñar fondo y efectos del nivel tutorial | Crear el apartado visual de fondo del tutorial incluyendo capas decorativas, efectos ambientales sutiles y coherencia cromática que no distraiga del aprendizaje de mecánicas básicas. | 2.5.5 |
| A106 | Diseñar fondo y efectos del nivel 1 | Desarrollar el diseño visual del nivel 1 incorporando fondos detallados y efectos ambientales acordes a su temática, reforzando la inmersión sin afectar la legibilidad del entorno jugable. | 2.5.5 |
| A107 | Diseñar fondo y efectos del nivel 2 | Desarrollar el diseño visual del nivel 2 incorporando fondos detallados y efectos ambientales acordes a su temática, reforzando la inmersión sin afectar la legibilidad del entorno jugable. | 2.5.5 |
| A108 | Diseñar fondo y efectos del nivel 3 | Desarrollar el diseño visual del nivel 3 incorporando fondos detallados y efectos ambientales acordes a su temática, reforzando la inmersión sin afectar la legibilidad del entorno jugable. | 2.5.5 |
| A109 | Diseñar fondo y efectos del nivel final | Desarrollar el diseño visual del nivel final incorporando fondos detallados y efectos ambientales acordes a su temática, reforzando la inmersión sin afectar la legibilidad del entorno jugable. | 2.5.5 |
| A110 | Implementar indicadores de salud | Desarrollar el sistema visual que represente en tiempo real el estado de salud del jugador mediante iconos, asegurando su correcta actualización ante la recepción de daño o recuperación, así como su integración coherente dentro del HUD sin interferir con la visibilidad del entorno jugable. | 3.1.1 |
| A111 | Implementar indicador de poderes | Programar el elemento de interfaz que muestre la disponibilidad, carga o tiempo de reutilización de habilidades especiales, garantizando que el jugador disponga de información clara y precisa sobre el estado de sus poderes durante el combate. | 3.1.1 |
| A112 | Implementar recolección de objetos clave | Desarrollar la lógica que permita al jugador recoger objetos esenciales para la progresión, gestionando detección de colisiones y posibles efectos asociados, como desbloqueo de zonas o activación de eventos. | 3.1.1 |
| A113 | Diseñar interfaz de inicio | Crear el diseño visual de la pantalla principal del juego definiendo disposición de botones, tipografía, identidad gráfica y elementos decorativos, asegurando coherencia estética con la temática general y claridad en las opciones disponibles para el usuario. | 3.1.2 |
| A114 | Programar navegación de la pantalla de inicio | Implementar la funcionalidad interactiva de la pantalla principal, programando la transición entre opciones como nueva partida, continuar, ajustes o salir, garantizando una navegación fluida y sin errores de estado. | 3.1.2 |
| A115 | Diseñar interfaz de pausa | Diseñar la estructura visual del menú de pausa incluyendo opciones de reanudación, ajustes o salida, asegurando una presentación clara y coherente con el resto del sistema de interfaz. | 3.1.3 |
| A116 | Programar lógica de pausa | Desarrollar el sistema que detiene temporalmente la ejecución del juego, congelando movimientos, físicas y temporizadores activos, manteniendo únicamente la funcionalidad del menú hasta que el jugador decida reanudar la partida. | 3.1.3 |
| A117 | Programar navegación de menú | Implementar la lógica general que gestione la interacción entre distintas pantallas del sistema de menús, controlando estados, transiciones y retorno a pantallas anteriores sin pérdida de información ni inconsistencias. | 3.1.3 |
| A118 | Diseñar interfaz de ajustes | Crear el diseño visual del menú de configuración incluyendo controles para sonido, resolución, controles u otras opciones, asegurando una distribución clara y accesible que facilite la modificación de parámetros. | 3.1.4 |
| A119 | Programar lógica de las configuraciones | Desarrollar el sistema que permita aplicar, guardar y recuperar los ajustes definidos por el usuario, garantizando persistencia entre sesiones y correcta aplicación de cambios en tiempo real cuando sea posible. | 3.1.4 |
| A120 | Diseñar pantalla de carga | Diseñar la pantalla mostrada durante los procesos de carga de niveles o recursos, incorporando elementos visuales coherentes con la temática del juego y posibles indicadores de progreso que reduzcan la percepción de espera. | 3.1.5 |
| A121 | Implementar consejos de juego | Desarrollar un sistema que muestre mensajes informativos o sugerencias durante pantallas de carga o momentos específicos del juego, facilitando el aprendizaje progresivo de mecánicas y estrategias. | 3.1.5 |
| A122 | Diseñar pantalla de créditos | Crear el diseño visual de la pantalla de créditos incluyendo estructura de textos, jerarquía de información y coherencia estética con la identidad gráfica del proyecto. | 3.1.6 |
| A123 | Programar lógica de la pantalla de créditos | Implementar la funcionalidad que gestione la visualización automática o manual de los créditos, incluyendo desplazamiento de texto, animaciones y retorno al menú principal tras su finalización. | 3.1.6 |
| A124 | Implementar lógica de guardado | Desarrollar el sistema encargado de almacenar el progreso del jugador incluyendo nivel actual, estadísticas, objetos clave y configuraciones relevantes, asegurando persistencia entre sesiones mediante almacenamiento local o remoto y garantizando consistencia de los datos ante cierres inesperados. | 3.2.1 |
| A125 | Implementar indicador visual | Programar un elemento de interfaz que informe al jugador cuando se esté realizando un proceso de guardado, mostrando una animación o icono temporal que confirme la correcta ejecución de la operación sin interrumpir la experiencia de juego. | 3.2.1 |
| A126 | Implementar mecanismo anti-corrupcion | Diseñar un sistema de verificación de integridad de datos que permita detectar posibles corrupciones en archivos de guardado mediante validaciones, copias de seguridad o checksums, evitando pérdidas de progreso y mejorando la robustez del sistema. | 3.2.1 |
| A127 | Implementar lógica de checkpoints | Diseñar e implementar los puntos de control dentro de los niveles donde el progreso del jugador se actualiza. Incluye restaurar la salud de Iris al interactuar con un checkpoint y establecer ese punto como el nuevo lugar de reaparición en caso de derrota. | 3.2.2 |
| A128 | Implementar guardado y carga de habilidades | Desarrollar la lógica que garantiza que las habilidades desbloqueadas por Iris se mantengan activas de forma permanente tras ser adquiridas, asegurando que, al reiniciar el juego o reaparecer en un checkpoint, las habilidades sigan disponibles sin necesidad de repetir los eventos de obtención. | 3.2.3 |
| A129 | Implementar sistema de escritura y lectura de datos | Desarrollar el sistema integral de gestión de datos que permite que el estado del juego se mantenga entre diferentes sesiones. Abarca tanto la escritura de datos como la lectura de los mismos. | 3.2.4 |
| A130 | Implementar captura de métricas | Implementar el sistema de recolección de datos en segundo plano durante la partida. Debe capturar y almacenar variables clave para el análisis, incluyendo el tiempo total por nivel, el daño infligido y recibido, el número de muertes y la habilidad más utilizada por el jugador. | 3.3.1 |
| A131 | Implementar introducción de nickname | Desarrollar la interfaz y lógica que permita al jugador introducir un nombre identificativo, validando formato y longitud, y asociándolo correctamente a su perfil para uso en clasificaciones o sistemas online. | 3.3.2 |
| A132 | Implementar generación de UUID | Programar la creación automática de un identificador único universal para cada jugador o sesión, garantizando unicidad en el sistema cliente-servidor y evitando conflictos en el registro de métricas o puntuaciones. | 3.3.2 |
| A133 | Configurar comunicación cliente-servidor | Establecer la conexión entre el cliente del juego y el servidor remoto mediante protocolos adecuados, gestionando envío y recepción de datos, control de errores de conexión y medidas básicas de seguridad en la transmisión. | 3.3.3 |
| A134 | Implementar envío de métricas | Desarrollar el sistema que recopile datos relevantes de la partida (tiempo, puntuación, derrotas, uso de habilidades) y los envíe al servidor para su almacenamiento y posterior análisis o visualización en rankings. | 3.3.3 |
| A135 | Diseñar interfaz de clasificación | Crear el diseño visual de la pantalla de ranking definiendo disposición de nombres, puntuaciones y métricas asociadas, asegurando claridad en la lectura y coherencia estética con el resto de la interfaz del juego. | 3.3.4 |
| A136 | Implementar listas ordenadas según métricas | Programar la lógica que recupere datos del servidor y los ordene dinámicamente en función de criterios como puntuación, tiempo o nivel alcanzado, mostrando clasificaciones actualizadas y correctamente estructuradas. | 3.3.4 |
| A137 | Integrar tema musical del tutorial | Incorporar el archivo de audio correspondiente al tutorial configurando su reproducción en bucle, volumen inicial y transición adecuada al abandonar el nivel. | 3.4.1 |
| A138 | Integrar tema musical del nivel 1 | Incorporar el archivo de audio correspondiente al nivel 1 configurando su reproducción en bucle, volumen inicial y transición adecuada al abandonar el nivel. | 3.4.1 |
| A139 | Integrar tema musical del nivel 2 | Incorporar el archivo de audio correspondiente al nivel 2 configurando su reproducción en bucle, volumen inicial y transición adecuada al abandonar el nivel. | 3.4.1 |
| A140 | Integrar tema musical del nivel 3 | Incorporar el archivo de audio correspondiente al nivel 3 configurando su reproducción en bucle, volumen inicial y transición adecuada al abandonar el nivel. | 3.4.1 |
| A141 | Integrar tema musical del nivel final | Incorporar el archivo de audio correspondiente al nivel final configurando su reproducción en bucle, volumen inicial y transición adecuada al abandonar el nivel. | 3.4.1 |
| A142 | Integrar tema musical de Umbra | Configurar la reproducción del tema específico asociado al combate contra Umbra, asegurando activación automática al inicio del enfrentamiento y transición adecuada tras su derrota. | 3.4.2 |
| A143 | Integrar tema musical del Guardián de Hielo | Configurar la reproducción del tema específico asociado al combate contra el Guardián de Hielo, asegurando activación automática al inicio del enfrentamiento y transición adecuada tras su derrota. | 3.4.2 |
| A144 | Integrar tema musical del Coloso de Ceniza | Configurar la reproducción del tema específico asociado al combate contra el Coloso de Ceniza, asegurando activación automática al inicio del enfrentamiento y transición adecuada tras su derrota. | 3.4.2 |
| A145 | Integrar tema musical de la Tempestad Dorada | Configurar la reproducción del tema específico asociado al combate contra la Tempestad Dorada, asegurando activación automática al inicio del enfrentamiento y transición adecuada tras su derrota. | 3.4.2 |
| A146 | Integrar tema musical del Vacío | Configurar la reproducción del tema específico asociado al combate contra el Vacío, asegurando activación automática al inicio del enfrentamiento y transición adecuada tras su derrota. | 3.4.2 |
| A147 | Implementar tema musical de inicio | Configurar la música de la pantalla principal estableciendo reproducción automática al iniciar el juego y control de volumen vinculado a los ajustes generales. | 3.4.3 |
| A148 | Implementar tema musical de pausa | Desarrollar la lógica que active una música específica o modifique la actual al pausar la partida, reforzando la diferenciación entre estado activo y estado detenido. | 3.4.3 |
| A149 | Implementar tema musical de créditos | Integrar el tema musical asociado a la pantalla de créditos configurando su reproducción completa o en bucle hasta la finalización de la secuencia. | 3.4.3 |
| A150 | Implementar efectos de sonido de movimiento | Incorporar sonidos asociados a acciones básicas como caminar, saltar o aterrizar, sincronizándolos con animaciones y eventos físicos. | 3.4.4 |
| A151 | Implementar efectos de sonido de combate | Integrar efectos sonoros vinculados a ataques, impactos, daño recibido y derrotas de enemigos, asegurando claridad auditiva y correcta priorización en situaciones con múltiples sonidos simultáneos. | 3.4.4 |
| A152 | Implementar efectos de sonido de entorno | Desarrollar sonidos ambientales como viento, crujidos o elementos interactivos del escenario, configurando su activación por proximidad o eventos específicos para reforzar la inmersión. | 3.4.4 |
| A153 | Implementar efectos de sonido de menús | Incorporar sonidos de navegación y confirmación en los distintos menús del juego, garantizando una respuesta auditiva inmediata ante la interacción del usuario. | 3.4.4 |
| A154 | Programar buses de audio | Desarrollar una arquitectura de audio basada en buses que permita agrupar distintas categorías sonoras (música, efectos, ambiente, interfaz), facilitando el control independiente de volumen y la aplicación de efectos globales como filtros o atenuaciones dinámicas. | 3.4.5 |
| A155 | Vincular controles de audio | Conectar los controles de volumen definidos en el menú de ajustes con los buses de audio correspondientes, garantizando que las modificaciones realizadas por el usuario se apliquen en tiempo real sin necesidad de reiniciar la aplicación. | 3.4.5 |
| A156 | Implementar persistencia de volumen | Desarrollar el sistema que almacene las preferencias de volumen del usuario y las recupere automáticamente al iniciar el juego, asegurando coherencia entre sesiones y correcta aplicación de los valores guardados. | 3.4.5 |
| A157 | Definir estrategia de QA | Establecer el enfoque metodológico para las pruebas del videojuego, definiendo tipos de test (funcionales, de rendimiento y de jugabilidad), criterios de aceptación y planificación temporal para garantizar la detección temprana de errores. | 4.1.1 |
| A158 | Establecer casos de uso a probar | Identificar y documentar escenarios específicos de interacción del jugador que deban ser verificados, incluyendo flujos completos de navegación, combate, guardado y progresión, asegurando cobertura adecuada de funcionalidades críticas. | 4.1.1 |
| A159 | Probar navegación de menús | Ejecutar pruebas funcionales sobre todos los menús del sistema verificando transiciones, botones, retorno a pantallas anteriores y ausencia de bloqueos o errores de estado. | 4.1.2 |
| A160 | Probar persistencia de guardado | Validar el correcto funcionamiento del sistema de guardado comprobando que los datos almacenados se recuperen íntegramente tras reinicios, cierres inesperados o cambios de escena. | 4.1.2 |
| A161 | Probar carga de escenas | Comprobar la correcta transición entre niveles y pantallas, verificando tiempos de carga, liberación de recursos previos y ausencia de errores visuales o lógicos durante el cambio de escena. | 4.1.2 |
| A162 | Probar mecánicas principales | Evaluar el correcto funcionamiento de las mecánicas fundamentales del juego, como movimiento, combate, habilidades y progresión, asegurando estabilidad técnica y coherencia jugable. | 4.1.2 |
| A163 | Realizar sesiones de playtesting | Organizar pruebas con usuarios externos o internos para recopilar feedback sobre dificultad, claridad de objetivos y experiencia general, utilizando los resultados para detectar áreas de mejora. | 4.1.3 |
| A164 | Ajustar curva de dificultad | Modificar parámetros como vida de enemigos, frecuencia de aparición o daño infligido en función de los resultados de testing, buscando una progresión equilibrada y satisfactoria para el jugador. | 4.1.3 |
| A165 | Ajustar respuesta de controles | Refinar la sensibilidad, tiempos de respuesta y fluidez del control del personaje para mejorar la precisión y sensación de control durante el juego. | 4.1.3 |
| A166 | Analizar el rendimiento del juego | Evaluar métricas como uso de CPU, memoria y tasa de frames por segundo, identificando cuellos de botella que puedan afectar la experiencia del usuario. | 4.1.4 |
| A167 | Optimizar scripts | Revisar y mejorar el código del juego reduciendo operaciones innecesarias, optimizando estructuras de control y asegurando una ejecución más eficiente. | 4.1.4 |
| A168 | Optimizar recursos gráficos | Reducir el peso y complejidad de sprites, animaciones y efectos visuales mediante técnicas de compresión o simplificación, manteniendo calidad visual sin comprometer rendimiento. | 4.1.4 |
| A169 | Compilar versión jugable para Windows | Generar una build ejecutable del juego adaptada al sistema operativo Windows, verificando que todos los recursos y dependencias se incluyan correctamente. | 5.1.1 |
| A170 | Verificar recursos incluidos | Comprobar que todos los archivos necesarios (audio, gráficos, scripts y configuraciones) estén correctamente empaquetados en la versión final sin elementos faltantes o redundantes. | 5.1.1 |
| A171 | Crear instalador | Desarrollar un instalador que facilite la distribución del juego, configurando rutas de instalación, accesos directos y desinstalación limpia del sistema. | 5.1.1 |
| A172 | Redacción de informe de cierre | Elaborar un documento final que recoja resultados del proyecto, cumplimiento de objetivos, análisis de riesgos gestionados y conclusiones generales del desarrollo. | 5.2.1 |
| A173 | Redacción de la memoria | Redactar la memoria completa del proyecto incluyendo contexto, objetivos, planificación, desarrollo técnico, pruebas realizadas, resultados obtenidos y reflexiones finales, estructurándola conforme a los requisitos académicos establecidos. | 5.2.1 |
| A174 | Realizar manual de usuario para desarrolladores y usuarios finales | Elaborar los manuales destinados a los usuarios finales y/o desarrolladores, explicando cómo instalar, configurar y utilizar el videojuego, así como las funcionalidades principales y las recomendaciones de uso. | 5.2.2 |