| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 06/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE

El proyecto "Rise of the Lost Colors" tiene como objetivo desarrollar un videojuego de plataformas y acción 2D. Para ello, se llevará a cabo un desarrollo iterativo e incremental dividido en 4 iteraciones (Sprints): Sprint 1 (2 semanas), Sprint 2 (3 semanas), Sprint 3 (3 semanas) y Sprint 4 (2 semanas). ### 1. Proceso de Gestión y Control del Alcance ### El alcance detallado del producto, incluyendo mecánicas, historia, diseño de niveles y arte, se encuentra estrictamente definido y referenciado en el Game Design Document (GDD). Cualquier solicitud de cambio sobre el alcance original (añadir nuevas mecánicas, cambiar el diseño de un jefe o modificar la historia) deberá seguir un proceso formal de aprobación: - El miembro del equipo que proponga el cambio lo registrará como un Issue en GitHub. - El equipo evaluará el impacto del cambio en el cronograma y los costes (horas de trabajo). - Si el cambio compromete la fecha de entrega final, será rechazado. Si es viable, se aprobará por consenso del equipo (y del tutor, si afecta a los requisitos de evaluación del TFG) y se actualizará el GDD y el Backlog. ### 2. Técnicas para la captura del alcance - Documento de Diseño (GDD): Actuará como la única fuente de la verdad para las características del producto. - Sesiones de Playtesting (Usuarios Piloto): Recopilación de feedback cualitativo y cuantitativo para ajustar el alcance de la dificultad y el balanceo (sin añadir nuevas funcionalidades fuera del GDD). - Tutorías de seguimiento: Reuniones con el director del TFG para validar que el alcance técnico cumple con las exigencias académicas de la Ingeniería del Software (ej. IA adaptativa y Leaderboard). ### 3. Interesados implicados (Stakeholders) - Equipo de Desarrollo (Grupo de TFG): Javier Castilla, Alejandro de los Reyes y Javier Soria. Encargados de la programación, arte, diseño y gestión. - Tutor del TFG: Valida que el proyecto cumple con los estándares universitarios y aprueba hitos clave. ### 4. Gestión de la lista de trabajo (Backlog) e Iteraciones El alcance se traducirá en un Product Backlog gestionado a través de un tablero Kanban en GitHub Projects. Los elementos se priorizarán usando la técnica MoSCoW: - Must have (Crítico): Movimiento, salto, combate, patrón State de poderes, IA de Umbra, leaderboard, ejecutable Windows. - Should have (Importante): Arte final pulido, música adaptativa. - Could have / Won't have: Se descartarán funcionalidades secundarias si los plazos de las iteraciones se ven comprometidos. ### 5. Entregables del Proyecto Para facilitar el control y la validación del proyecto, el alcance se materializará en tres entregables principales: - E1 - Game Design Document (GDD): Documento técnico y creativo que actúa como base de la verdad del proyecto. Define exhaustivamente las mecánicas (patrón State para los poderes cromáticos), el diseño de niveles, la narrativa, la arquitectura de la Inteligencia Artificial (Umbra) y la integración del Leaderboard. - E2 - Juego (Build Jugable): El producto de software final. Un videojuego de plataformas 2D completamente funcional, desarrollado en Godot Engine, que incluye todos los niveles, enemigos, jefes, la IA adaptativa, la persistencia de datos y la conexión a la base de datos externa. - E3 - Memoria del TFG: Documento académico formal que recoge todo el ciclo de vida de la ingeniería del software aplicada al proyecto. Incluye la planificación (PMBOK), arquitectura del sistema, resultados de la fase de pruebas (QA), manuales de usuario, conclusiones y cualquier otro apartado requerido. ### 6. Supuestos del Proyecto - Herramientas: Se asume que Godot Engine 4.x seguirá siendo gratuito, estable y no requerirá licencias de publicación. - Recursos: Se asume que los tres miembros del equipo tendrán disponibilidad constante de horas semanales según lo planificado. - Disponibilidad de Red: Se asume que las pruebas del leaderboard se realizarán en un entorno con conexión a internet estable. ### 7. Exclusiones del Proyecto Para garantizar la viabilidad del juego, quedan estrictamente excluidos del alcance: - Multijugador: Desarrollo de modos cooperativos o competitivos, ya sean locales u online (a excepción del leaderboard asíncrono). - Plataformas Móviles y Consolas: El juego no será portado ni optimizado para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation o Xbox. - Gráficos 3D: El proyecto se limita exclusivamente a un entorno y renderizado 2D (Pixel Art). - Actuación de voz (Voice Acting): Los diálogos o narrativa se presentarán únicamente mediante texto. - Soporte post-lanzamiento: No se realizarán parches, actualizaciones de contenido (DLCs) ni mantenimiento de servidores una vez defendido el TFG. ### 8. Restricciones del Proyecto - Tecnológicas: El desarrollo debe realizarse en Godot 4 usando GDScript, el control de versiones debe alojarse en GitHub, el arte será: Assets de uso gratuito o desarrollados en Libre Sprite, Nakama para la base de datos del Leaderboard. - Temporales: La memoria final, los manuales y el ejecutable deben estar entregados obligatoriamente antes de la fecha límite fijada por la universidad para la convocatoria oficial. ### 9. Criterios de Aceptación por Entregable Para considerar que el alcance se ha cumplido satisfactoriamente, cada entregable deberá superar los siguientes criterios: - Aceptación E1 (GDD): El documento debe estar validado por el equipo y el tutor, sin presentar contradicciones mecánicas, y debe detallar claramente los sistemas técnicos complejos exigidos para el TFG (IA adaptativa y conexión a red). - Aceptación E2 (Juego): El juego no debe presentar errores bloqueantes. Debe mantener un rendimiento estable. Además, el jugador debe poder completar los niveles usando los poderes disponibles, la IA de Umbra debe adaptar su inteligencia y el Leaderboard debe enviar/recibir métricas correctamente. - Aceptación E3 (Memoria): El documento debe estar exportado en formato digital (PDF), cumpliendo estrictamente con la normativa de estructura, extensión y formato exigida por la Universidad de Sevilla. Debe entregarse de forma oficial antes de la fecha límite de la convocatoria.

ESTRUCTURA DE LA EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) será el instrumento principal para traducir el alcance en componentes manejables. La EDT estará orientada a entregables. Las actividades para completar los entregables de cada fase pertenecerán a los distintos paquetes de trabajo. Estos paquetes incluirán objetivos claros y criterios de aceptación. El equipo de trabajo debe entender que todo lo que está representado en la EDT forma parte del proyecto y que aquello que no aparezca expresamente en ella, queda excluido. La EDT permitirá asignar responsabilidades, estimar costes y controlar el avance de manera más estructurada.

DICCIONARIO DE LA EDT

El diccionario de la EDT proporcionará información detallada y de interés de cada paquete de trabajo definido, desglosándolo en una serie de actividades a realizar para considerarlo completado. En concreto, se registrarán datos como las restricciones e hitos relacionados, así como una descripción del trabajo a realizar. Además, para cada actividad se registrarán los recursos (trabajadores encargados de llevarla a cabo), incluyendo un cálculo del coste de realizarla, derivado de la mano de obra, que dependerá de las horas de dedicación estimadas, y materiales a utilizar.

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE

La línea base del alcance se conservará mediante un riguroso control de cambios. Toda solicitud que implique una modificación en el alcance será evaluada por el jefe de proyecto, y únicamente se aprobará si no afecta muy negativamente al cronograma establecido para el proyecto.

CAMBIOS AL ALCANCE

Las modificaciones al alcance del proyecto se administrarán mediante un proceso formal de control de cambios. Todas las solicitudes deberán documentarse y analizarse cuidadosamente para determinar su impacto en el cronograma y la calidad del proyecto.

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES

Los entregables del proyecto serán revisados y aprobados por el tutor mediante un proceso formal de validación. Además, se llevarán a cabo pruebas funcionales que garanticen que cada entregable cumple con los criterios de aceptación previamente establecidos.

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE

Los requisitos recopilados durante la reunión inicial serán completamente integrados en el alcance del proyecto, excepto aquellos que se consideren de menor importancia. Con ello se asegura que todas las funcionalidades requeridas estén alineadas con los distintos entregables del proyecto y por tanto que se gestionen y desarrollen dentro de los límites establecidos.

CONTROL DEL ALCANCE

El control del alcance se realizará mediante supervisiones regulares con el equipo de desarrollo, con el objetivo de verificar que las tareas ejecutadas se ajusten al alcance aprobado. Se llevará un seguimiento continuo de las actividades planificadas para detectar posibles desviaciones. En caso de identificarse variaciones respecto al alcance definido, estas serán analizadas y tratadas conforme al procedimiento establecido de gestión de cambios, garantizando así el cumplimiento de los objetivos del proyecto.