| NOMBRE DEL PROYECTO: | Rise of the Lost Colors |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | RLC-2026 |
| PROPIETARIO DEL PROYECTO: | Universidad de Sevilla |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Todo el equipo |
| FECHA DE CREACIÓN: | 13/02/2026 |
| ELABORADO POR: | Javier Castilla Rodríguez Alejandro de los Reyes Pérez Javier Soria Blanco |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO: | 1.0.1 |

| HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| 13/02/2026 | Todo el equipo | Primera versión del documento |
| 03/03/2026 | Todo el equipo | Añadir entregables y correcciones menores |

| OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Id | Objetivo |
| 1 | Crear un videojuego de plataformas y acción con distintos niveles y dificultad progresiva. |
| 2 | Implementar un leaderboard que permita comparar tus estadísticas con el resto de los jugadores. |
| 3 | Implementar un modelo de IA que aumente progresivamente la dificultad de un enemigo. |
| 4 | Mostrar un avance progresivo tanto del jugador como del entorno. |

| ENTREGABLES DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Id | Entregable |
| E1 | GDD: Documento de diseño que define y describe todos los sistemas, mecánicas, personajes, niveles y decisiones de diseño del videojuego, sirviendo como guía de referencia durante el desarrollo. |
| E2 | Videojuego: Ejecutable funcional del juego desarrollado en Godot, con todos los niveles, mecánicas y contenido audiovisual implementados. Incluye también el código fuente para su corrección. |
| E3 | Memoria del proyecto: Documento técnico que recoge el análisis, diseño, desarrollo y conclusiones del videojuego, incluyendo aspectos como la justificación de las decisiones tomadas. |

| CICLO DE VIDA DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | ACTIVIDADES CLAVE | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE |
| Inicio | - Creación del Game Design Document. | - Game Design Document. | - Documento generado y validado. |
| Planificación | - Elaboración de los planes de gestión. - Redacción de registros de requisitos y de riesgos. - Elaboración de la matriz de requisitos. | - Plan de Dirección de Proyecto. | - Plan de Dirección de Proyecto generado y validado. |
| Ejecución | - Desarrollo de las mécanicas del videojuego. - Implementación arte del videojuego. - Implementación sistema de leaderboard y modelo de IA entrenado. - Diseño y elaboración de los tests. | - Juego desarrollado completamente. | - No se encuentran errores críticos en el videojuego. |
| Cierre | - Elaboración del informe de cierre - Entregar build ejecutable. - Entregar documentación. -Entregar memoria. | - Informe de cierre. - Memoria del proyecto. | - Producto final aceptado. |

| DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO) |  |
| --- | --- |
| ASPECTO | UMBRALES |
| ALCANCE | No autorizadas. |
| CRONOGRAMA | Se permiten desviaciones en las duraciones de las actividades siempre y cuando no se supere la fecha límite de entrega. |
| PRESUPUESTO | El presupuesto no tiene límite establecido. |

PRESUPUESTO RESUMIDO

El equipo ha estimado que el presupuesto total del proyecto será de 23.393€ + IVA.

CRITERIOS DE ÉXITO

- Se entregará la documentación necesaria para garantizar la comprensión y uso del sistema, además del Plan de Dirección del Proyecto. - El videojuego debe tener completamente desarrollados todos los requisitos principales, así como estar probado y aceptado. - El sistema de leaderboard y el modelo de IA entrenado deben estar implementados correctamente. - El videojuego debe funcionar correctamente sin presentar errores críticos que afecten la experiencia del usuario. Cualquier incidencia reportada durante la fase de pruebas debe ser resuelta con éxito.

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA PLAN DE GESTIÓN DE COSTES PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

REGISTRO DE REQUISITOS REGISTRO DE RIESGOS

| APROBACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Firma | Fecha |
| Director del Proyecto |  | 03/03/2026 |