| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 14/02/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (de los FAE)

Normas de calidad: Se definirán objetivos de calidad y se fomentará la mejora continua mediante reuniones periódicas del equipo, en las que se revisará el progreso. Procedimientos de pruebas: Se realizarán pruebas de manera sistemática para verificar la correcta funcionalidad de las partes desarrolladas. Los tipos de pruebas que se realizarán serán: unitarias, integración, rendimiento y usabilidad. Calendario de pruebas: Las pruebas se implementarán y ejecutarán junto a sus funcionalidades y mecánicas correspondientes para asegurar la calidad de la implementación. Para las pruebas de usabilidad que requieran de usuarios externos se definirán periodos cortos de tiempo, de no más de 5 días, donde se dejará a los usuarios probar el videojuego y se recogerá su feedback. Manejo de cambios: Se utilizará control de versiones mediante Git, con un flujo de ramas destinado a las distintas funcionalidades. Las nuevas funcionalidades se integrarán en la rama principal a través de pull requests, que podrán revisadas por otros miembros del equipo para identificar posibles mejoras o correcciones antes de su incorporación definitiva.

| OBJETIVOS DE CALIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENTREGABLE | OBJETIVO | MÉTRICA |
| E1: GDD | Servir como guía completa para el desarrollo del juego. | Todos los sistemas, niveles, personajes y mecánicas implementados en el juego tienen su correspondiente sección documentada en el GDD. |
| E2: Videojuego | Que el juego no se cierre inesperadamente durante la ejecución. Correcta integración de sistemas complejos como IA y Leaderboard. | 0 cierres inesperados en una sesión de prueba completa (los 4 niveles). El sistema de IA de Umbra varía su comportamiento entre encuentros y el Leaderboard registra y muestra datos correctamente en el 100% de las partidas completadas. |
| E3: Memoria | Reflejar fielmente todo el trabajo realizado durante el curso | La memoria cubre todos los apartados requeridos en las guías del TFG. Además, documenta cada sistema implementado, sin secciones incompletas o pendientes. |

| ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| A154 | Plan de pruebas | Definir estrategia de QA. | Jefe de proyecto |
| A155 | Plan de pruebas | Establecer casos de uso a probar. | Jefe de proyecto |
| A156 | Pruebas funcionales | Probar navegación de menús. | Tester |
| A157 | Pruebas funcionales | Probar persistencia de guardado. | Tester |
| A158 | Pruebas funcionales | Probar carga de escenas. | Tester |
| A159 | Pruebas funcionales | Probar mecánicas principales | Tester |
| A160 | Pruebas de jugabilidad | Realizar sesiones de playtesting. | Tester |
| A161 | Pruebas de jugabilidad | Ajustar curva de dificultad: En función de la posibilidad de acabar niveles se aumentará o reducirá la dificultad hasta encontrar el punto esperado. | Desarrollador |
| A162 | Pruebas de jugabilidad | Ajustar respuesta de controles: Se probará que todos los botones que se pretendían usar funcionan como se espera. | Tester |

| TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRUEBA | DESCRIPCIÓN | MÉTRICA |
| Unitarias | Verifican el correcto funcionamiento de componentes individuales del juego, como sistemas de control del personaje, lógica de enemigos, sistema de guardado o cálculo de puntuación. | 80% de pruebas superadas, 70% de cobertura de código en los módulos del juego. |
| Integración | Comprueban que los distintos sistemas del juego funcionan correctamente cuando se combinan, por ejemplo, la interacción entre físicas, animaciones, colisiones, interfaz y lógica de juego. | 0 errores críticos en la interacción entre sistemas durante una sesión probando un nivel completo, estabilidad en las transiciones entre escenas |
| Rendimiento | Evalúan el comportamiento del juego en tiempo real para asegurar una experiencia fluida, midiendo aspectos como la velocidad de renderizado o el consumo de recursos. | Fotogramas por segundo constantes con una variación menor a un 30% y tiempos de carga de escenas constantes. |
| Usabilidad | Analizan la experiencia del jugador al interactuar con el juego, evaluando la claridad de los menús, controles, tutoriales y facilidad para comprender las mecánicas. | Un jugador estándar es capaz de pasar el tutorial en menos de 10 minutos, feedback positivo de al menos el 60% de los usuarios. |

| LISTAS DE CONTROL DE LOS ENTREGABLES |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN | UMBRAL DE PASO |
| E1: GDD |  |  |
| 1.1 | ¿El documento incluye todos los apartados definidos en el índice? | El 100% de los apartados del índice tienen contenido desarrollado, sin secciones vacías o sin terminar |
| 1.2 | ¿Todos los enemigos tienen descripción, patrón de movimiento y mecánica especial? | Los 7 enemigos y los 5 jefes documentados tienen descripción, patrón, daño/vida y mecánica especial |
| 1.3 | ¿Todos los niveles tienen objetivo, obstáculos y guía visual definidos? | Los 4 niveles y el prólogo tienen los 3 apartados completos |
| 1.4 | ¿Las habilidades del jugador están descritas con sus modificadores? | Los 3 poderes tienen descripción y modificadores de estado |
| 1.5 | ¿El documento está libre de contradicciones internas entre secciones? | 0 contradicciones detectadas en revisión cruzada entre secciones |
| E2: VIDEOJUEGO |  |  |
| 2.1 | ¿El jugador puede completar todos los niveles sin quedarse bloqueado? | 0 bloqueos en 3 sesiones de prueba completas |
| 2.2 | ¿Las colisiones funcionan correctamente en plataformas y peligros? | 0 fallos de colisión detectados en pruebas |
| 2.3 | ¿Cada habilidad funciona según lo especificado en el GDD? | 100% de habilidades verificadas individualmente |
| 2.4 | ¿Los jefes siguen sus patrones de movimiento definidos? | Cada jefe ejecuta todos sus patrones al menos 1 vez por sesión |
| 2.5 | ¿El sistema de guardado guarda y carga correctamente? | Carga exitosa en el 100% de los intentos |
| 2.6 | ¿El leaderboard registra y muestra las métricas correctamente? | Datos correctos en el 95% de partidas completadas |
| 2.7 | ¿El enemigo con modelo de IA entrenado se adapta correctamente al jugador? | Comportamiento diferente claramente observable entre el encuentro 1 y el 3 |
| E3: MEMORIA |  |  |
| 3.1 | ¿La memoria incluye todos los apartados exigidos por la universidad? | El 100% de los apartados de la guía del TFG de la Universidad de Sevilla están presentes |
| 3.2 | ¿Las referencias bibliográficas siguen el formato requerido? | El 100% de las referencias siguen el formato exigido, sin excepciones |
| 3.3 | ¿Todos los acrónimos y términos técnicos están definidos? | Cada acrónimo aparece definido en su primera aparición en el texto |
| 3.4 | ¿Las capturas y diagramas tienen título y están referenciados en el texto? | El 100% de las figuras tienen título numerado y al menos una referencia en el texto |
| 3.5 | ¿La ortografía y gramática han sido revisadas? | 0 errores ortográficos detectados tras revisión manual |

| PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| A14 | Seguimiento | Revisar las incidencias más frecuentes para identificar causas raíz y poder identificar procesos de prevención. | Jefe de proyecto |
| A16 | Seguimiento | Evaluar la gestión de los cambios realizadas, con el objetivo de realizar ajustes y correcciones. | Jefe de proyecto |

| HITOS A INCLUIR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Aprobación de la Planificación y Diseño: El documento GDD está completado y validado por el equipo y el tutor. Se han establecido los requisitos, el alcance, el cronograma y el plan de riesgos. |
| 2 | Prototipo Funcional: Versión jugable temprana donde las mecánicas base (movimiento, salto, combate y cambio de colores) funcionan correctamente. |
| 3 | Cierre del Proyecto y Entrega Final: Incluye el ejecutable final sin errores conocidos, la Memoria redactada según normativa, los manuales de usuario y el código fuente limpio en el repositorio. |

| REUNIONES A REALIZAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Reuniones periódicas de seguimiento entre el equipo de trabajo para revisar los avances, informar de cambios e incidencias y comprobar el seguimiento del cronograma. |
| 2 | Reuniones de revisión antes de hitos importantes para comprobar que se está siguiendo el plan y que se podrá cumplir con dichos hitos sin retrasos. |

| INFORMES A ELABORAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Informes de seguimiento del progreso de la aplicación en cada hito o sprint, incluyendo su cumplimiento con los estándares, actividades y normas de calidad establecidos |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Pruebas funcionales con Godot Unit Test Control de versiones y cambios con Git. MS Project para la planificación de las actividades de aseguramiento de la calidad. Estándares de calidad con GDScript Toolkit.