| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 10/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | ROL |
| Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo |

TÍTULO

Cambio en la estrategia de ramas

| TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Ajuste en la estrategia de ramas | Se propone modificar la estrategia de ramas utilizada en el repositorio del proyecto. Inicialmente se utilizaba una rama por cada paquete de trabajo definido en la EDT. Se ha considerado más conveniente adoptar una estrategia basada en ramas del tipo feature/<escena>, donde cada rama corresponde al desarrollo de una escena o funcionalidad concreta del juego. | La estrategia anterior generaba un número elevado de ramas pequeñas y dificultaba la integración del trabajo. El uso de ramas feature/<escena> se adapta mejor al flujo de desarrollo en Godot y facilita la organización e integración de cambios en el repositorio. |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

El cambio no afecta al alcance del proyecto ni a los entregables planificados. Solo modifica la forma en la que se organiza el trabajo en el repositorio.

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| Mantener la estrategia anterior podría dificultar la gestión de ramas y aumentar la complejidad de integración del código durante el desarrollo. | Posible confusión inicial del equipo al adaptarse a la nueva estrategia de ramas. Errores en la creación o nomenclatura de ramas si no se siguen las nuevas normas (feature/<escena>). |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

| APROBADO | ✓ | RECHAZADO |  | ID | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| JUSTIFICACIÓN | ACCIONES A REALIZAR |
| --- | --- |
| Se aprueba el cambio para mejorar la organización del repositorio y facilitar el flujo de trabajo del equipo. | Actualizar las normas de uso de Git del proyecto y aplicar la nueva estrategia de ramas feature/<escena> en los siguientes desarrollos. |