| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 23/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL INCIDENTE | FECHA DE OCURRENCIA | CATEGORÍA | INCIDENTE / PROBLEMA | INVOLUCRADOS | IMPACTO | URGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/03/2026 | Técnico | Durante el comienzo del primer sprint, el equipo consideró que cambiar la estrategia de ramas facilitaría el desarrollo del videojuego. | Equipo de desarrollo | Alto | Alta |
| 2 | 23/03/2026 | Cronograma | Durante el desarrollo del primer sprint, el equipo no logró completar la actividad A76 debido a motivos externos. | Equipo de desarrollo | Alto | Muy alta |

| ID DEL INCIDENTE | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | FECHA DE SOLUCIÓN | ACCIONES TOMADAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Javier Castilla Rodríguez, Javier Soria Blanco | 12/03/2026 | Resuelto | 11/03/2026 | Se modificó la estrategia de ramas para seguir el formato feature/<escena> |  |
| 2 | Alejandro de los Reyes Pérez | 24/03/2026 | Resuelto | 23/03/2026 | Se modificó el cronograma en MSProject pasando la actividad A76 al sprint 2. |  |